plan de pruebas

Proyecto Macrofit

Grupo 06

Cristian Orellana
Ignacio Osorio
Franco Tamagnone

Documento de Plan de Pruebas: Proyecto MacroFit

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir la estrategia, alcance, recursos y cronograma de las actividades de prueba para el ecosistema de la aplicación "MacroFit". Este plan garantiza que todos los componentes (Aplicación Android, Backend RESTful en Spring Boot y Panel Administrativo Web) funcionen de manera correcta, segura y cumplan con los requisitos funcionales y no funcionales del cliente.

1.2. Alcance de las Pruebas

Se evaluarán los siguientes componentes del ecosistema MacroFit:

- Frontend Web (Panel Administrador): Gestión de usuarios, catálogo de rutinas y recomendaciones nutricionales.

- Aplicación Móvil (Android): Interfaz de usuario, registro, cálculo de TMB (Tasa Metabólica Basal) y visualización de rutinas/dietas.

- Backend (API REST): Lógica de negocio, persistencia de datos y reglas de seguridad.

- Integraciones Externas: Consumo y traducción de recetas mediante la API de Spoonacular.

2. Estrategia de Pruebas

Para garantizar la calidad del software, se ejecutará una estrategia de pruebas por niveles:

2.1. Pruebas Unitarias

- Objetivo: Validar que los métodos individuales y la lógica de negocio (cálculos de TMB, algoritmos de asignación) funcionen correctamente de forma aislada.

- Responsable: Equipo de desarrollo.

2.2. Pruebas de Integración (Integration Testing)

- Objetivo: Verificar la correcta comunicación entre módulos. Esto incluye:

  - Conexión exitosa entre el Backend (Spring Boot) y la base de datos (MySQL).

  - Peticiones del Panel Web y la App Android hacia los endpoints del Backend.

  - Comunicación y manejo de errores entre el Backend y la API externa de Spoonacular.

2.3. Pruebas de Sistema

- Objetivo: Simular flujos completos de usuarios reales. Por ejemplo: Un usuario se registra en la App Android, actualiza sus datos físicos, el sistema calcula su TMB, le asigna una rutina, y posteriormente el Administrador verifica estos datos desde el Panel Web en Vercel.

2.4. Pruebas de Interfaz de Usuario (UI/UX)

- Objetivo: Asegurar que las pantallas de Android y los gráficos del Panel Web se rendericen correctamente en diferentes resoluciones y que la navegación no presente errores (Ej. evitar errores 404 por mal enrutamiento).

3. Entorno de Pruebas

El entorno para la ejecución de las pruebas replicará las condiciones de producción:

- Servidor Backend: Instancia en Oracle Cloud ejecutando contenedores Docker.

- Panel Web: Entorno de Preview/Production alojado en Vercel con reglas Rewrites configuradas para evitar bloqueos CORS/HTTPS.

- Dispositivos Móviles: Emuladores de Android Studio y dispositivos físicos de prueba (smartphones Android).

- Herramientas de Testing:

  - Swagger (Para pruebas de API y Endpoints).

  - Chrome DevTools (Para depuración de red y UI en el Panel Web).

  - Android Studio Logcat.

4. Casos de Prueba Principales (Test Cases)

A continuación, se describen los casos de prueba críticos del sistema:

| ID Caso | Módulo | Descripción / Acción | Resultado Esperado | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Autenticación (Web) | Ingresar credenciales correctas en la pantalla de Login del Panel Web. | El sistema valida las credenciales contra la BD y redirige al Dashboard principal (/panel). | El usuario administrador accede sin errores 401 ni bloqueos CORS. |
| CP-02 | Perfil (App) | El usuario móvil actualiza su edad, peso y altura en la App Android. | La App envía un PATCH al backend; el backend recalcula la TMB y devuelve los nuevos datos. | La pantalla móvil muestra el icono de carga y actualiza las tarjetas visuales de Calorías y TMB. |
| CP-03 | Nutrición (Backend) | Solicitar recetas recomendadas enviando parámetros (dieta, maxGrasa) a /api/nutricion/recomendaciones. | El backend consulta a Spoonacular, traduce la respuesta, la guarda en la caché (comida_recomendada) y devuelve el JSON. | Respuesta HTTP 200 OK con un arreglo de alimentos sin errores de timeout. |
| CP-04 | Rutinas (Web) | Navegar a la sección de Rutinas (/panel/rutinas) en el Panel de Vercel. | El frontend ejecuta una petición GET a /rutinas y mapea los datos en una tabla/gráfico. | No debe ocurrir un Error 404; Vercel enruta correctamente al puerto del Backend en Oracle. |
| CP-05 | Integración (BD) | Insertar una nueva relación "Rutina-Ejercicio" con IDs existentes. | El registro se guarda en la base de datos sin errores de restricciones (Foreign Keys). | Respuesta HTTP 201 Created. |

4.2. Pruebas Automatizadas de Componentes (Frontend Web - PanelPrincipal)

Estas pruebas se ejecutan automáticamente en el entorno de desarrollo mediante Vitest, asegurando que el DOM reaccione correctamente ante diferentes estados.

| ID Caso | Validaciones Automatizadas (React Testing Library) | Resultado Esperado (Expect) |
| --- | --- | --- |
| CPA-01 | Renderizado y Estado de Carga: Validar que el componente muestra inicialmente el texto "Calculando estadísticas..." y posteriormente, tras resolver el mock de la API, renderiza el título del Dashboard y la tarjeta "Rutinas Activas". | El DOM actualiza los elementos correctamente (toBeInTheDocument) pasando del estado de Loading al contenido real. |
| CPA-02 | Manejo de Errores de Red: Simular un rechazo (mockRejectedValue) en la llamada Axios al servidor de Spring Boot. | El componente captura la excepción y renderiza la alerta roja: "No se pudieron cargar las estadísticas." |
| CPA-03 | Lógica Matemática y de Estado: Simular una respuesta de la API con listas vacías y verificar que los botones de Dev Tools inician habilitados. | Los contadores del Dashboard calculan y muestran el valor "0". El botón "+ Usuarios" no posee el atributo disabled. |
| CPA-04 | Interacciones y Modales: Simular un clic (fireEvent.click) en el botón de inyección de usuarios y en las tarjetas estadísticas. | El sistema lanza el window.confirm correspondiente. Al hacer clic en las tarjetas, el DOM monta y desmonta correctamente los Modales informativos. |

5. Criterios de Aceptación y Suspensión

Criterios de Aceptación (Definición de "Terminado"):

- El 100% de los Casos de Prueba Críticos (CP-01 al CP-05) deben pasar exitosamente.

- No existen errores de "Contenido Mixto" (HTTP vs HTTPS) entre Vercel y Oracle Cloud.

- La Base de Datos MySQL arranca sin errores estructurales (ej. fallos por doble llave primaria o autoincrementales mal definidos).

Criterios de Suspensión (Cuándo detener las pruebas):

- Si el contenedor de Docker del backend (macrofit-usuarios-api) colapsa (Crash/Stop) repetidamente al arrancar.

- Si la API de Spoonacular agota su cuota gratuita, impidiendo evaluar el módulo nutricional. (En este caso, se pausarán las pruebas de ese módulo específico).

6. Gestión de Defectos (Bugs)

Cualquier defecto encontrado durante la ejecución del plan será registrado (en plataformas como Trello, Jira o GitHub Issues, coincidiendo con la gestión Kanban del equipo) detallando:

- Descripción y módulo del error (Ej: Error 404 en Rutinas Web).

- Pasos para reproducirlo.

- Respuesta cruda del servidor o Captura del Log (Ej. SQLSyntaxErrorException).

- Nivel de Severidad (Baja, Media, Alta, Crítica).